竞争性谈判文件

采购项目编号：CT-SJ-2022002

采购项目名称：钟楼新阳光西林国际食品城新运冷链项目-电缆迁移工程

采购人名称：常州新阳光置业有限公司

常州市城投建设工程招标有限公司

二〇二二年二月

目  录

竞争性谈判公告	3

第一章  总     则	6

第二章  采购项目及技术要求	15

第三章  合同主要条款	17

第四章  评审细则	26

第五章  谈判响应文件的内容	26

第六章  附    件	28

钟楼新阳光西林国际食品城新运冷链项目-电缆迁移工程竞争性谈判公告

项目概况

钟楼新阳光西林国际食品城新运冷链项目-电缆迁移工程的潜在供应商应在常州市城投建设工程招标有限公司获取采购文件，并于2022年2月22日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：CT-SJ-2022002

2.项目名称：钟楼新阳光西林国际食品城新运冷链项目-电缆迁移工程

3.采购方式：竞争性谈判

4.预算金额：人民币686173.2元

5.最高限价：人民币686173.2元

6.采购需求：

（1）工程地点：常州市钟楼区

（2）质量等级要求：合格

（3）质保期：不低于2年

（4）本次招标范围：钟楼新阳光西林国际食品城新运冷链项目-电缆迁移工程。包括但不限于竞争性谈判文件及其基本技术要求范围内相应工程开工前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、技术资料、施工、技术服务、主管单位验收、质保期及维保服务和竞争性谈判文件所要求的全部内容，具体详见清单。

7.合同履行期限：收到采购人发出的书面开工后3日内开工，并在20 日历天内竣工。

8.本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1.在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

8.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重失信行为记录名单；

9.供应商资质类别、等级：

①具备有效的电力工程施工总承包三级及以上资质或送变电工程专业承包叁级及以上资质，同时具备有效的安全生产许可证；

②具备国家电管部门颁发的承装（修、试）电力设施许可证五级及以上施工资质；

③供应商不得存在下列情形之一：a.为本项目的代建人、项目管理人，以及为本项目提供招标代理、设计服务的；b.与本项目的代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；c.与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的；d.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及谈判资格被取消或者被暂停且在暂停期内；e.因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在采购项目所在地承接工程的；f.供应商近 3 年内有行贿犯罪行为且被记录或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过 5 年的；g.不符合法律、法规规定的其他条件。

10.注册建造师专业、等级：

①具有机电工程专业二级及以上建造师注册证书，具有有效的建设行政主管部门核发的安全生产考核合格证（B 证），具有社保机构出具的注册单位为注册建造师缴纳社会基本养老保险的近三个月缴纳凭证（自谈判之日起往前推），成交后不得更改项目负责人。并提供江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台、常州市建设工程招标投标会员管理系统5.0、常州市建设工程交易系统7.0系统中拟派项目经理无在建截图，并提供无在建承诺书（格式自拟），如拟派项目经理未入库，则只需提供无在建承诺书（格式自拟）

②注册建造师不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；注册建造师无在建工程；注册建造师无行贿犯罪行为记录或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。

三、获取采购文件

1.时间：2022年2月16日起

2.方式：符合条件的供应商从常州市城投建设工程招标有限公司（www.czctzb.com）网站自行下载竞争性谈判文件，谈判现场交纳竞争性谈判文件费用。

3.售价：人民币伍佰元整

四、响应文件提交

截止时间：2022年2月22日9点00分（北京时间）

地点：常州市城投建设工程招标有限公司（常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼）

五、开启

时间：2022年2月22日9点00分（北京时间）

地点：常州市城投建设工程招标有限公司（常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.现场踏勘及标前答疑

（1）供应商自行踏勘现场。

（2）标前答疑

供应商对竞争性谈判文件如有疑问，请将疑问于开标两天前以书面形式提交或传真至常州市城投建设工程招标有限公司。传真:0519-81580105，邮箱：czctzb@163.com

2.谈判保证金

谈判保证金数额：人民币壹万叁仟元整

谈判保证金到账截止时间：同谈判响应文件提交截止时间

谈判保证金交纳方式：银行电汇或转账（备注项目编号）

*供应商必须自行将谈判保证金从公司账户按规定方式和时间缴至常州市城投建设工程招标有限公司账户并到账，拒绝以其它方式缴纳，禁止第三方代缴保证金，否则将被视为无效响应，其谈判谈判响应文件将被拒绝。

3.常州市城投建设工程招标有限公司账户

收款单位：常州市城投建设工程招标有限公司

开户银行：江苏银行常州新北支行

银行账号：82600188000245718

4.竞争性谈判文件售后一概不退。供应商提交的谈判响应文件概不退还。一经领购，供应商不得更改单位名称。

5.公告发布媒体：中国招投标网、常州市城投建设工程招标有限公司网站

6.疫情防控措施

疫情期间参与采购活动的当事人应严格按照疫情期间管理要求，服从佩戴口罩、测量体温、健康信息登记等各项疫情防控规定。进场后请保持安全距离，分散等候，不得扎堆聚集，事完即走。自觉服从引导人员的指挥和管理。对于参与谈判活动的供应商，应事先自行下载《疫情期间参与采购活动开评标人员健康信息登记表》（详见公司网站下载中心），并如实填写登记表相关内容并加盖单位公章。在进入公司时，请凭《疫情期间参与采购活动开评标人员健康信息登记表》和本人身份证原件至指定开评标场所。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州新阳光置业有限公司

地    址：钟楼经济开发区星港苑1号楼230室

联系方式：陆工 0519-88891960

2.采购代理机构信息

名    称：常州市城投建设工程招标有限公司

地　　址：常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼

联系方式：0519-81580101

3.项目联系方式

项目联系人：王逸菲、周妍珺

电　　 话：0519-81580152  81580191  81580192（转分机号6033、6034）

第一章    总     则

1.采购方式

本项目采用竞争性谈判方式，本竞争性谈判文件仅适用于谈判公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1 满足公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.谈判费用

参加谈判供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用。无论最终成交结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.竞争性谈判文件的组成

本文件及依法对本文件所作的更正内容均为竞争性谈判文件的组成部分。

供应商应仔细检查竞争性谈判文件是否齐全，如有缺漏，立即与代理机构联系解决。

供应商应认真阅读竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按竞争性谈判文件要求和规定编制谈判响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其谈判响应文件对竞争性谈判文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本竞争性谈判文件的规定和约束。

5.竞争性谈判文件的补充、澄清、更正

5.1 代理机构向供应商提供的有关资料和数据，是代理机构现有的能使供应商利用的资料。代理机构对供应商由此而作出的推论、理解和结论概不负责。供应商由于对竞争性谈判文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

5.2 供应商提出的与谈判有关的任何问题须在收到竞争性谈判文件后，按规定时间以书面形式提交至采购代理机构，未以书面形式提出或逾期提出的异议将不被接受。如无疑问，视作供应商完全响应竞争性谈判文件的条款和要求。

5.3 采购人及代理机构有权对已发出的竞争性谈判文件进行必要的澄清或更正。

5.4 采购人可视具体情况，延长谈判响应文件提交截止时间和谈判时间。

5.5 所有有关竞争性谈判文件的补充、澄清、更正将在原公告媒体上予以公告。上述内容将作为竞争性谈判文件竞争性谈判的组成部分，并对供应商具有约束力，由供应商自行关注并获取。

6.供应商的义务

6.1 供应商应当认真阅读竞争性谈判文件，完全明了采购项目的内容。

6.2 供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制谈判响应文件。谈判响应文件应对竞争性谈判文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。

6.3 供应商应在谈判响应文件提交截止时间前，将密封的谈判响应文件送达谈判地点。

6.4 供应商不得相互串通谈判报价，不得排挤其他供应商的公平竞争，损害采购人或者其他供应商合法权益。供应商不得与采购人串通，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。

7.谈判报价

7.1 本项目谈判总价应包括为完成该项货物和服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

7.2 本工程谈判报价采用全费用单价清单报价。供应商应按要求提供已标价全费用单价清单。

7.3本项目谈判报价为固定全费用单价，谈判报价为供应商在谈判响应文件中提出的各项支付金额的总和。

7.4 供应商所填报的各项基价中的各种材料单价在合同实施期间不因市场价格变化因素而变动，供应商在报全费用清单单价时应考虑各种风险因素和自己的承受能力。

7.5 因设计变更引起工程项目、费用单价清单变化的，变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，结算原则为：由承包方根据变更工程资料及原招谈判响应文件的计价条件及方法编制报价，经发包方、监理、审计部门审核后按优惠让利幅度作为结算价。

7.6 代理机构反对盲目压低报价。

7.7 谈判报价的编制要求：

7.7.1 谈判报价应该是按竞争性谈判文件规定的采购范围内全费用单价清单所列项目的全部费用总和，是竞争性谈判文件、工程量清单及其附属资料所要求范围内的全部工作内容的价格的体现，其应包括按设计要求实施和完成本工程所需人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、措施项目费、规费及税金等，同时应考虑承担合同所示责任、义务和一般风险，以及可能因项目的调整及实施项目的变更而引起的价格调整风险。全费用单价为完成一个规定计量单位所需的人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润，以及一定范围内的风险费用。

7.7.2 供应商应根据竞争性谈判文件（含全费用单价清单）的有关要求，施工现场实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计，依据企业定额和市场价格信息或参照建设行政主管部门发布的计价定额编制谈判报价。供应商在进行全费用单价清单采购的谈判报价时，不能进行谈判总价的优惠让利，供应商对谈判报价的任何优惠让利均应反映在相应清单项目的全费用清单单价中，不可竞争费不得优惠让利。

7.7.3 全费用单价清单是按建设方提供相关的图纸、规范、标准图集和技术资料。施工中所用的材料、成品、半成品在制作、运输、安装中等发生的一切损耗应包括在报价内。全费用单价清单标明的工程量是供应商报价的共同基础，竣工结算的工程量按采购人和供应商双方在合同约定的应予计量、且实际完成的工程量确定。

7.7.4 供应商应按采购人提供的全费用单价清单填报价格，填写的项目名称、项目特征、计量单位、数量必须与采购人提供的一致。

7.7.5 除非采购人对竞争性谈判文件予以修改，否则供应商应按采购人提供的全费用单价清单中列出的工程项目填报单价和合价，每一个项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，全费用单价清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，供应商均应填报，未填报的单价和合价，视为该项费用已包含在全费用单价清单其他单价和合价中。

7.7.6 本项目全费用单价清单中提供材料（设备）备选品牌（或规格、型号、产地）的，应在备选品牌（或规格、型号、产地）范围内自行选择一款并根据市场行情及自身实际情况进行组价、报价。凡清单中提供可选品牌的材料（设备），应明确，未注明上述信息的，视为供应商同意由采购人选择相应材料（设备）的品牌（或规格、型号、产地） ，但材料（设备）价格不予调整。因可选品牌材料（设备）之间客观存在的差异所引起的价格差异由供应商在谈判报价时综合考虑。成交后，供应商不得因此提出价格调整的要求。代理机构所提供的全费用单价清单，应认为已包括完成本工程的所有项目。凡设计图纸已指明的工程或完成图纸所示的附属工程、相关工程、衔接与后续工程所需的费用，供应商应计入相关项目的单价中。供应商未填单价或合价的工程项目在实施后，采购人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内，供应商必须按监理工程师的指令完成全费用单价清单中未填入单价或总额价的细目，但不能得到支付与结算。

7.7.7 供应商在投标前应对现场进行认真踏勘，熟悉工程现场和周围环境，了解一切可能影响谈判响应文件方案、报价等编制谈判响应文件谈判响应文件的资料，并承担考查现场的责任和风险以及踏勘现场所发生的自身费用。成交后，供应商不得以不完全了解施工现场及周围环境为由，提出额外款项增加、补偿或延长工期等要求。同时作为一个有经验的成交供应商，应充分考虑与施工现场周边居民的关系及外围矛盾的协调，谈判报价时应包含解决与当地居民、地方矛盾所产生的费用，并承担相应的责任。

7.7.8 用于本工程的所有材料、设备必须符合有关规范、设计图纸规定的质量要求。且所有材料及设备的品牌、规格型号、色号、产地、生产产家、参数、性能、价格等均须提前一周书面征求监理单位、审计部门单位、建设单位等同意后方能进行采购。所有材料及设备进场前也必须经监理单位、审计部门单位、建设单位等事先认可后才能用于本工程。即成交供应商对用于本工程的所有材料及设备的品牌、规格型号、色号、产地、生产产家、参数、性能、价格等负责。

7.8 报价货币为人民币，评审时以人民币为准。

7.9 谈判报价高于控制价或者全费用单价的均作为无效响应处理。

7.10 谈判报价次数：本项目采用至少二次报价，谈判响应文件报价一览表的报价作为首次报价，在谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价作为评分依据。最后报价全费用单价以谈判响应文件中的首次报价为依据，按下浮率同比例下浮。下浮率=【谈判响应文件中的首次报价-成交金额】/【谈判响应文件中的首次报价】

8.谈判响应文件的组成

详见第五章《谈判响应文件的组成》

9.谈判保证金

9.1 谈判保证金是谈判响应文件的一个组成部分，供应商须按规定从供应商账户缴纳。在谈判时，未按要求缴纳保证金的视为无效响应。

9.2 未成交供应商的保证金将在成交通知书发出后五个工作日内退还。

9.3 成交供应商的谈判保证金将在其合同签约完毕（合同须由代理机构备案）后五个工作日内退还。

9.4 供应商出现下列情况之一的，取消其成交资格，并没收其谈判保证金：

9.4.1 供应商在投标有效期内撤回或修改其谈判响应文件（谈判过程中，经采购人确认，实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，供应商退出谈判的除外）；

9.4.2成交供应商的弄虚作假等不诚信、违法行为导致成交被依法依规确认无效的（包括成交公示期间）

9.4.3 成交供应商无正当理由拒绝签订合同或未按招标文件规定提交履约担保或由于供应商的原因导致成交无效的；

9.4.4 供应商提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的或供应商之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

9.4.5 供应商被证明有妨碍其他人公平竞争、损害代理机构或者其他供应商合法权益的；

9.4.6 已交纳保证金的投标人无正当理由且投标文件递交截止时间前1日未以书面形式向代理机构递交说明，未准时参与投标的；

9.4.7 法律法规认定的其他情形。

10.谈判响应文件的制作

10.l 供应商应提交装订的谈判响应文件壹份“正本”、贰份“副本”、壹份“电子文档”（载体采用“电子光盘”或“U盘”，内容包含全套正本谈判响应文件）。纸质版谈判响应文件正本和副本如有不一致之处，以纸质版正本为准。

10.2 谈判响应文件正本、副本必须全部是打印件。供应商应按照要求签字、盖章。

10.3 谈判响应文件应无涂改和行间插字，供应商造成的必须修改的错误，修改处应由谈判响应文件法定代表人或授权委托人签字或盖章并加盖供应商公章，否则修改无效。

10.4 本文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章；盖章是指加盖鲜章。

11.谈判响应文件的有效期

谈判响应文件有效期为规定的谈判之日后六十（60）天。谈判响应文件有效期比规定短的将被视为无效响应而予以拒绝。

12.谈判响应文件的密封

谈判响应文件正本、副本、电子文档均应当密封，所有封袋上都应当加盖供应商公章。

13.谈判响应文件提交截止时间及地点

供应商应在规定的截止日期和时间之前将谈判响应文件提交至公告中注明的地点，凡逾期送达的谈判响应文件将不予接收。

供应商在提交谈判响应文件时须提供有效的法定代表人或代理人身份证原件，未提供的，代理机构不接收其谈判响应文件。

14.谈判响应文件的修改和撤回

供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回，并书面通知代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

供应商的补充、修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“补充”、“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及谈判报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在谈判响应文件提交截止时间前送达谈判地点。

在谈判响应文件提交截止时间至竞争性谈判文件中规定的谈判有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤销其谈判响应，否则其谈判保证金将不予退还。（谈判过程中，经采购人确认，实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，供应商退出谈判的除外）

15.谈判仪式

15.1 代理机构按谈判公告中规定的时间、地点组织谈判开始仪式。

15.2 供应商参加谈判仪式的应由法定代表人或委托代理人携带本人有效的身份证原件准时参加，并签名报到以证明其出席。

16.谈判小组

评审由谈判小组负责，谈判小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

17.评审内容的保密

17.1 谈判开始后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较谈判响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

17.2 在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其谈判响应文件将被作为无效谈判响应文件。

17.3代理机构和谈判小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

18.对谈判响应文件的审查

谈判响应文件初审分为资格审查和符合性审查。

18.1 资格审查：依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对谈判响应文件中的资格证明文件进行审查。

18.2 符合性审查：依据竞争性谈判文件的规定，由谈判小组从谈判响应文件的有效性、完整性和竞争性谈判响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。

在正式谈判之前，谈判小组将首先审查每份谈判响应文件是否实质性响应了竞争性谈判文件的要求。实质性响应的谈判响应文件应该是与竞争性谈判文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与竞争性谈判文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与竞争性谈判文件不一致，而且限制了合同中采购人和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过谈判小组三分二及以上成员的认定。评委决定谈判响应文件的响应性只根据谈判响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。如果谈判响应文件实质上没有响应竞争性谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其谈判响应文件成为实质性响应。

18.3 谈判响应文件出现下列情况之一的，将作为无效谈判响应文件处理：

18.3.1 供应商未通过领购申请的或者在名称上和法人地位上与领购情况发生实质性改变的；

18.3.2 未按竞争性谈判文件要求缴纳谈判保证金的；

18.3.3 谈判响应文件提交时未按规定密封、盖章的，电子文档未按要求提供的；

18.3.4 供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的。（查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）网站的相关主体信用记录）；

18.3.5 未按谈判文件要求提供法定代表人资格证明书或授权委托书的、无供应商公章的、无法定代表人或委托代理人签字或盖章的、非原件的；

18.3.6 供应商不符合谈判文件中规定资格要求的，或者资格要求证明材料提供不齐全的；

18.3.7 谈判响应文件未按竞争性谈判文件规定的格式、内容和要求编制，谈判响应文件字迹潦草、模糊、难以辨认；

18.3.8 谈判响应文件材料所述情况和所附相关资料不实的；

18.3.9 供应商以他人的名义参与谈判、相互串通、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式参与谈判的。

18.3.10 供应商在一份谈判响应文件中，对同一采购项目报有两个或多个报价，且未书面确定以哪个报价为准的；

18.3.11供应商的谈判报价超出采购预算或者最高限价的；

18.3.12 未按要求提供带“*”项材料或者带“*”项材料未加盖供应商公章的；

18.3.13 谈判响应文件中的全费用清单单价高于控制价中全费用清单单价的；

18.3.14 改变竞争性谈判文件提供的工程量清单（包括清单中项目编号、项目名称、项目特征、计量单位、工程量），改变竞争性谈判文件规定的暂定价格或不可竞争费用标准的；

18.3.15 经谈判小组认定施工组织设计严重偏差，无法实施的；

18.3.16 谈判响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

18.3.17 竞争性谈判文件明确规定无效的其他情形，或者其他被谈判小组认定无效的情况；

18.3.18 不符合法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他实质性要求的。

18.4有下列情形之一的，视为供应商相互串通，无效响应：

18.4.1 不同供应商的谈判响应文件由同一单位或者个人编制；

18.4.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

18.4.3 不同供应商的谈判响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

18.4.4 不同供应商的谈判响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

18.4.5 不同供应商的谈判响应文件相互混装；

18.4.6 不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人的账户转出。

19.谈判响应文件的澄清

19.1 为了有助于谈判响应文件的审查、评价和比较，谈判小组可以书面方式要求供应商对谈判响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

19.2 谈判小组可要求供应商就澄清的问题作出答复，该答复经供应商代表的签字认可，将作为谈判响应文件内容的一部分。

19.3 供应商在进行澄清、说明、答辩或补正时，不得改变谈判的价格（校核时发现的算术错误除外）、超出竞争性谈判文件的范围及改变谈判响应文件的实质性内容。

19.4 谈判响应文件报价出现前后不一致的，除竞争性谈判文件另有规定外，按照下列规定修正：

19.4.1 谈判响应文件中报价一览表内容与谈判响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

19.4.2 谈判响应文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

19.4.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

19.4.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本竞争性谈判文件规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其谈判无效，其谈判保证金不予退还。存在缺项漏项或者数量不符合竞争性谈判文件要求的作为无效谈判响应文件处理；对不同文字文本谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

19.5 供应商拒不按照谈判小组要求作出澄清、说明或者补正的，作为无效响应处理。

19.6 谈判小组对谈判响应文件的判定，只依据谈判响应文件内容本身，不依靠谈判开始后的任何外来证明。

20.谈判变动实质性内容

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价前，可以根据谈判情况退出谈判，代理机构退还该供应商谈判保证金。

21. 出现下列情形之一的，终止竞争性谈判采购活动

21.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

21.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

21.3 供应商的最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

21.4 因重大变故，采购任务取消的。

22. 评审方法

22.1本项目采用最低评标价法。谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐成交候选人。

22.2 采购人授权谈判小组直接确定成交供应商。

23.成交结果及公示

23.1代理机构将成交结果在原公告媒体上予以公告。公告期限为1个工作日。

24.成交通知书

24.1 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

24.2 成交通知书对采购人和成交供应商具有法律约束力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交资格，均应当承担相应的法律责任，且不影响成交服务费的支付。

24.3 代理机构及采购人对未成交供应商不承担解释未成交原因的义务。

25.履约保证金

/

26.代理机构服务费

25.1 代理服务收费标准

| 服 费 务 类 率 型 成交金额（万元） | 工程类 |
| --- | --- |
| 100（含，下同）以下 | 1.0% |
| 100-500 | 0.7% |
| 500—1000 | 0.55% |
| …… |  |
| 按上述计算方法不足3000 元 | 3000元 |

25.2 成交服务收费按差额定率累进法计算。

25.3 服务费按照上述标准收取并由成交供应商承担，成交供应商应在领取成交通知书时将成交服务费付至常州市城投建设工程招标有限公司账户。

26.合同的签订

27.1 成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订合同，否则谈判保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。。

27.2 成交供应商应派员按成交通知书指定的时间、地点与采购人具体商谈签订合同事宜。谈判文件、成交供应商的谈判响应文件及谈判过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

27.3 签订合同后，成交供应商不得将相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权解除合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

27.4 成交供应商因不可抗力导致无法按期签订合同的，应当在不可抗力发生之日起5日内提出，并提供书面证据，采购人及成交供应商互不承担任何责任及损失。如成交供应商无正当理由未按期签订合同的，视为自动放弃成交资格，采购人有权追究其违约责任，同时采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

28. 诚实信用

若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.1 提供虚假材料谋取成交的；

28.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3 恶意竞争，谈判总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.4 属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被谈判小组发现的。

28.5 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.6 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.7 不符合法律、法规的规定的。

第二章  采购项目及技术要求

一、项目内容

本项目为钟楼新阳光西林国际食品城新运冷链项目-电缆迁移工程。包括但不限于竞争性谈判文件及其基本技术要求范围内相应工程开工前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、技术资料、施工、技术服务、主管单位验收、质保期及维保服务和竞争性谈判文件所要求的全部内容，具体详见清单。

二、全费用单价清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排管MPP100*1孔 | 1、管道敷设 2、管道损坏保护3、土方开挖，恢复及余土外运 | 米 | 50 | 75 | 3750 | 单孔50米；砼包封 |
| 2 | 排管MPP100*2孔 | 1、管道敷设 2、管道损坏保护3、土方开挖，恢复及余土外运 | 米 | 460 | 75 | 34500 | 单孔230米；砼包封 |
| 3 | 顶管MPP100*2孔 | 1、管道敷设 2、管道损坏保护3、土方开挖，恢复及余土外运 | 米 | 140 | 200 | 28000 | 单孔70米；含施工费，泥浆外运 |
| 4 | MPP100电力管 | 1、管道主材及相应配件 | 米 | 650 | 81.86 | 53209 |  |
| 5 | 电力井4B | 1.井座本体安装及井盖安装 2.含土方开挖外运及回填、垫层、砖砌体、抹灰等满足图纸与规范要求的一切相关工作 | 座 | 4 | 6500 | 26000 | 含电力专用盖板 |
| 6 | 拆除路面及恢复 | 拆除路面及恢复 | m2 | 120 | 180 | 21600 |  |
| 7 | 电力电缆（ZR-YJV22-0.6/1-4*120） | 1.埋地管内敷设 2.铜端子压接，接线 3.电缆头制作安装等完成本项全部工作内容 | 米 | 380 | 513.61 | 195171.8 | 备选品牌：远东、 上上、江南 |
| 8 | 电力电缆（ZR-YJV22-0.6/1-4*185） | 1.埋地管内敷设 2.铜端子压接，接线 3.电缆头制作安装等完成本项全部工作内容 | 米 | 380 | 852.48 | 323942.4 | 备选品牌：远东、 上上、江南 |
| 9 | 总价（含税） |  |  |  |  | 686173.2 |  |

三、基本要求

（一）本清单所列工程数量是根据图纸或现场情况估算和暂定的，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以招标人认可的、按图纸和规范要求完成的工程数量为依据。

（三）工程施工期间涉及安全由成交供应商全部负责，涉及安全所产生的相关费用一律由承包人承担；

（四）质量必须达到合格，凡因成交供应商责任，经验收达不到合格要求，必须返工到合格并承担因返工引起的一切经济损失。

（五）成交供应商应当办理有关施工现场交通、环卫、施工噪声等管理手续，若发生费用由成交供应商负责。

（六）工程未交付之前，成交供应商应自始至终对成品进行保护和防止丢失。

（七）施工人员需服从采购人安全管理。

四、报价方式

本项目谈判报价为固定全费用单价。应包括但不限于竞争性谈判文件及其基本技术要求范围内人工费、材料费、机械费、管理费、规费、税金等规定等各项应有费用，以及为完成响应文件规定的设计工作所涉及到的一切相关费用。同时严禁不平衡报价，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同投标、实施期间不因市场变化因素而变动。

报价货币为人民币，评标时以人民币为准。

五、付款方式

工程竣工验收合格后15日内付至核定产值的60%（不超过总合同价的60%）；工程审定结束后15日内付至审定价的97%；余款3%在两年质保期满后30天内在无质量问题的前提下付清。以上费用不计息，提供增值税专用发票。

六、图纸下载链接: https://pan.baidu.com/s/1SD8m3zP_iqJJHVlPG2gB-w?pwd=rw3g

提取码: rw3g

第三章  合同主要条款

钟楼新阳光西林国际食品城新运冷链项目-电缆迁移工程施工合同

发 包 方：

承 包 方：

合同编号：

签约日期：        年       月           日

钟楼新阳光西林国际食品城新运冷链项目-电缆迁移工程施工合同

发包方（以下简称甲方）：

承包方（以下简称乙方）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规之规定，本着平等互利、诚实信用的原则，双方就钟楼新阳光西林国际食品城新运冷链项目-电缆迁移工程协商一致，签订如下合同条款共同遵守：

一、工程概况

1、工程名称：钟楼新阳光西林国际食品城新运冷链项目-电缆迁移工程

2、工程地址：常州市钟楼区

3、工程简介：项目占地面积43604㎡，建筑面积为117553 ㎡。

4、工程内容：包括但不限于竞争性谈判文件及其基本技术要求范围内相应工程开工前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、技术资料、施工、技术服务、主管单位验收、质保期及维保服务和竞争性谈判文件所要求的全部内容，具体详见清单。

二、工程承包范围

1、承包范围：施工设计图纸和报价范围内的全部内容，包括材料的供应、设备的安装、调试、验收、移交等。

2、承包方式：包工包料，包质量、包安全、包验收合格。

三、合同工期

开工日期：         ；竣工日期：     ，具体开工日期以发包方通知为准。

1、发包方负责为承包方创造工程开工前的相关条件，以确保承包方按时开工。

2、施工过程中如遇雨、雪天或不可抗力原因，工期顺延。

四、合同价款与支付

1、合同含税总价（大写）：                      （人民币）

￥：        元（合同总价明细见附件）

增值税税率为       %。

本合同价款为施工图结合现场实际情况一次性包死，不作调整。

2、工程款支付

工程竣工验收合格后15日内付至核定产值的60%（不超过总合同价的60%）；工程审定结束后15日内付至审定价的97%；余款3%在两年质保期满后30天内在无质量问题的前提下付清。以上费用不计息，提供增值税专用发票。

五、物资供应

1、发包方式为包工包料工程，由乙方提供物资，但材料的规格、质量必须满足本工程设计及国家有关规范的要求，甲方有权随时抽检。

六、工程变更及签证

1、甲方发出的设计修改通知单、技术联系单及乙方出具的经设计单位签定、甲方认可的技术核定单等均须办理相应签证单，审批完毕的签证单方可作为结算的依据。

2、隐蔽部位的变更签证，在隐蔽前需经工程部现场专业工程师、监理工程师认可后方可隐蔽，擅自隐蔽签证不予认可。

3、签证在施工前提交书面资料。

七、竣工验收与结算

- 竣工验收

竣工验收前15天将装订成册的各类资料移交甲方。

- 竣工结算

工程竣工验收后30天内向甲方提供竣工图、竣工结算资料贰套，并向甲方工程部提出结算申请。本工程经验收达到合同约定质量标准后30天内，甲方须将详细、完整、合格的结算资料呈交给甲方，乙方逾期未能提交的资料，或提交的资料不符合要求的，则该部分资料所对应的费用甲方不再认可。结算资料每逾期一天，乙方按1000元/天支付违约金。乙方必须安排专门人员密切配合甲方、甲方事业部进行结算核对工作，否则因此导致结算审核工作延误的，责任由乙方承担且相应价款支付时间相应顺延。甲方可以委托社会审价机构对乙方报送的预算、结算等计价文件进行审计，但最终以甲方签字盖章认可为准。甲方在收到完整有效的结算资料后6个月内给予确认或提出修改意见。乙方所报结算不得高估冒算，若乙方递交结算值与最终审定值差额超过5%的，超过5%以外部分的审计费均由乙方支付。

合同内施工包工包料，按照合同价款直接结算。最终只对双方确认的签证单进行结算，与本合同总价进行相应的增减。

八、工程质量

1、乙方以江苏省建设厅、江苏省供电公司颁发的《江苏省居住区供配电设施建设标准》为建设基础，严格执行国家及项目当地供电管理部门有关电力行业的技术规范和验收标准。确保工程通过相关部门的验收。

2、乙方负责按照供电部门同意的设计图纸施工，如发现图纸不符合现场要求需要修改时，应通知甲方办理变更手续。

九、质量保修和售后服务

乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。工程保修期限为自工程竣工验收合格之日起二年。

质保期内因施工质量缺陷或承包方采购的材料质量引发的问题，由乙方进行免费修理或更换。乙方接到发包方维修通知后4小时内响应（8小时内到场），如乙方不能按时维修，甲方将自行维修，发生费用按1.5倍从乙方维修费用中扣除，如维修金不足维修，乙方给予补足。如造成其它经济损失的应当作相应的赔偿。如属用户使用不当、保管不善或人为造成损坏，乙方应及时给予修理，适当收取材料成本费。

十、安全施工

根据谁施工谁负责安全的原则，乙方应严格按照安全规定组织施工。乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等其它事故（包括由乙方责任造成甲方人员、他方人员、行人伤亡等），甲方有协助紧急抢救伤员的义务，由乙方负责事故上报、经济赔偿及善后处理。

十一、双方一般权利和义务

1、双方现场代表

甲方委派                   同志为现场代表，负责本合同项目的实施与协调。

乙方委派                      同志为现场代表，负责本合同项目的实施与协调。

2、甲方工作：

⑴甲方应及时根据承包方的提前通知，向乙方提供工程设计的有关资料。

⑵甲方应确保开工前施工现场的道路通畅，并具备现场施工安装等工作条件。由于项目土建工程影响工期，责任由甲方负责，乙方将根据发包方整改的时间，相应的将工期顺延，如乙方不能及时按照项目当地供电管理部门的要求协助进行验收，所造成的工期延误由乙方负责。

⑶由于甲方自身原因造成工程延期或工程变更，乙方应以书面的形式提出并经甲方确认后，责任由甲方承担并相应延长乙方工期及支付由于工程变更而增加的费用。

⑷甲方负责解决本工程中通道政策性处理工作，乙方应及时以书面形式向甲方提出需要提前做好的前期准备工作。

⑸通道政策性处理工作包含：上级电源至项目所在地配电所、变电所的电缆线路、项目所在地内变电所等电力设施的规划定点手续；在施工建设期间办理政府及有关管理部门要求的施工许可，协调影响工程进度的事件；按照设计要求提供项目所在地内变电所用地及办理相关手续等。

3、乙方工作：

（1）乙方应按照双方规定的时间完成工程的施工安装和送电前的准备工作，以确保投运。

（2）由于乙方自身原因日完成工程量少于合同约定；工期每延迟一天，甲方有权对乙方进行违约罚款0.5-20万元。甲方有权要求乙方赔偿因工期延误而致使不能按期交付，进而给甲方造成的资金成本等经济损失。

（3）由于乙方自身错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应赔偿由此给甲方造成的损失。

（4）乙方必须严格遵守安全操作规程及《电业安全生产规程》有关规定，做到安全施工并承担由于自身原因造成的工程质量及人身伤亡事故的责任和由此发生的全部费用。

(5)对甲方的土建施工如不符合要求，及施工中需甲方配合的工作，乙方负有提醒及提前通知的义务。由于乙方怠于履行该义务，造成的工期拖延，不予以顺延，相关损失乙方承担。

(6)施工过程中乙方负责保管该工程施工现场的设备等工程材料，如发生人为破坏、被盗等损失则由乙方负责。成品保护由乙方自行负责，直至项目综合验收完成。施工完成后（项目竣工验收前）需对施工范围内及时进行清扫。

(7)电力井标高由乙方根据室外景观完成标高进行相应调整，本工程由于项目内部正式道路标高问题，有三处管道需采用热镀锌钢管实施（图纸上已标注）。变电所电缆沟出墙套管由总包单位负责预埋到位。地下室配电间接地、电缆沟及盖板均由乙方负责。

(8)由于乙方原因造成甲方或第三方人身及财产损害，乙方承担损害赔偿责任。

(9)乙方应提前10天通知甲方验收，甲方应自接到通知后组织验收，并办理验收移交手续。乙方在工程竣工后根据供电公司要求报送竣工资料。甲乙双方验收合格后，甲方提前5天通知供电公司并组织供电公司、监理等进行竣工验收并办理验收手续。若验收有缺陷，由乙方根据供电公司提出的整改消缺单，在规定的期限内消缺。消缺完成后联系供电公司现场验收，乙方配合至验收合格为止。

十二、违约、索赔和争议

1、甲方不履行合同义务，甲方承担违约责任，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。影响工期的，工期顺延。

2、乙方不履行合同义务，乙方承担违约责任，赔偿因其违约给甲方及总包方造成的经济损失。影响工期的，工期不顺延。因乙方施工不当造成总包方已完分部工程返工或甲方损失的，承包方承担赔偿责任。

3、如发生合同争议，各方应本着平等互利、友好协商的原则解决。协商不成，向发包方所在地法院提起诉讼解决。

十三、合同文件组成

1、组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

- 本合同协议书及附件

- 《建设工程施工合同》GF-1999-0201中通用条款

- 标准、规范及有关技术文件

- 招标文件

- 经甲方盖章签字认可的图纸及施工方案

- 投标文件或工程报价单

（7）合同履行中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

2、图纸

甲方提供图纸叁套（含竣工用图两套）。

十四、其他

1、本合同未约定的条款，按照GF-1999-0201《建设工程施工合同》条款执行；

2、乙方的本工程质量评定必须达到合格等级，如因工程质量问题影响总包方的工程总体质量评定，乙方应承担相应的赔偿责任。

3、本工程要求乙方对甲方委托的物业公司操作人员进行免费培训，并在操作人员遇到困难时及时提供咨询。

十五、合同生效与失效

1、合同订立时间：   年   月   日

2、合同订立地点：

3、本合同一式陆份，正本贰份，双方各执壹份；副本肆份，发包方执叁份，承包

方执壹份 。

- 本合同双方盖章后生效，工程验收合格、工程款结清、保修责任履行完毕自动失效。

签署页

发包方 ：（公章）                          承包方：（公章）

地   址                                   地  址：

法定代表人：                              法定代表人：

经办人：                                  经办人：

电  话：                                  电  话：

传  真：                                  传  真：

开户银行：                                开户银行：

账  号：                                  账  号：

廉政合同

建设单位（甲方）：

施工单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范本工程委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制度规定，就钟楼新阳光西林国际食品城新运冷链项目-电缆迁移工程特订立本廉政责任书。

第一条  甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、建设的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条  甲方的责任

甲方的领导人和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方和相关单位介绍或配偶、子女、亲属参与同甲方工程项目合同有关的本工程项目施工、设计等活动。不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。

第三条  乙方的责任

应与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的方针、政策，尤其是有关勘探设计、建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方和相关单位及其工作人员索要、接受和赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。

（五）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条  违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条  本责任书作为本工程服务合同的附件，与本工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条  本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条  本责任书一式五份，由甲乙双方各执两份，主管单位执壹份。

甲方单位（盖章）：                    乙方单位（盖章）：

法定代表或授权代表（签字）：          法定代表或授权代表（签字）：

日期：      年      月      日

劳 务 工 资 承 诺 函

：

对于贵公司与我公司就         项目签订的《        合同/补充协议》，我公司承诺不转包工程，不违法分包，不允许未得到授权的其他单位或个人使用本企业资质证书承接贵司工程，并承诺：

一、我公司已与在贵公司                        项目施工的所有工人（含农民工，下同）签订了劳动合同，将严格履行支付劳动报酬等合同相关计价计量及支付方式的约定。

二、严格按《劳动法》、《保障农民工工资支付条例》、《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》等法律法规进行农民工工资保证金等缴纳及劳务分包工人工资支付。

三、对贵公司支付的工程款，我公司将优先支付劳务工资，不会因合同履约过程中工程数量、质量、造价、工期等争议为由拖欠工人工资，不会以未足额支付工人工资为由来突破施工合同中的付款条件。

四、承诺妥善解决工程项目的劳务劳资纠纷。一旦发生农民工讨薪事件的，我司第一时间主动到场协调解决，无论何种原因均由我司先行支付，若发生严重影响到贵司售楼处及办公正常运行的，包括影响贵司品牌声誉，我司愿意接受每次10万元的扣罚，并接受贵司根据情况追加赔偿损失。

五、若我公司发生拖欠、克扣工人劳动报酬行为的，贵公司有权从工程款中扣除相应款项直接支付给我公司的工人，并有权解除《      合同/补充协议》，我公司赔偿因此而给贵公司造成的一切损失。

六、本承诺不可撤销，在《                      合同/补充协议》终止前一直有效。

单位名称（盖章）：

法人（法人代表）：

年     月    日

第四章  评审细则

一、 确定有效投标报价

凡符合竞争性谈判公告、竞争性谈判文件、答疑纪要等有关招标实质性要求并且在最高限价以下的报价均为有效报价。未能实质性响应上述有关采购要求的谈判响应文件为无效响应文件。

二、定标原则

本项目采用最低评标价法，即谈判响应文件满足竞争性谈判文件全部实质性要求且最终报价最低的供应商为成交供应商。

报价相同的，则以抽签方式确定成交供应商。确定成交供应商的抽签方式：按照签到顺序先抽顺序签，然后按顺序签抽取“有”“无”签，抽到“有”签的即为成交供应商。

第五章  谈判响应文件的内容

一、资格审查材料

*1.供应商资格声明函

*2.谈判响应函

*3.法人或者其他组织的营业执照等证明文件（提供原件核查，否则作无效响应处理）

*4.法定代表人资格证明书、法定代表人身份证复印件（提供法定代表人身份证原件核查，否则作无效响应处理）（双面）

*5.授权委托书、代理人身份证复印件（双面）、投标人近三个月内任意一个月（自开标之日往前推）为其缴纳社保的记录（如果有授权委托情况的，必须提供）

*6.投标保证金单据

*7.投标人资质、安全生产许可证（提供原件核查，否则作无效响应处理）

*8.项目负责人建造师注册证书、安全生产考核合格证（B 证）、近三个月（自谈判之日起往前推）的社保证明（提供原件核查，否则作无效响应处理），并提供江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台、常州市建设工程招标投标会员管理系统5.0、常州市建设工程交易系统7.0系统中拟派项目经理无在建截图，并提供无在建承诺书（格式自拟），如拟派项目经理未入库，则只需提供无在建承诺书（格式自拟）

二、价格及有关商务部分材料

*1.报价一览表

*2.全费用清单报价表

三、技术部分材料

1.供应商简介

2.施工组织设计

*3.偏离表

4.其他评审相关资料

四、说明

1.上述带“*”条款供应商应在谈判响应文件中提供并加盖供应商公章，否则将作为无效响应处理。未加盖公章的视为未提供该项材料。所有项目若有缺失或无效将可能导致谈判无效且不允许在谈判响应文件提交截止后补正。

2.对本章所有的格式 ，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。供应商可提供其它相关的证明材料（不限于此）。

3.供应商需按谈判响应文件的组成要求进行编制。

第六章  附    件

1.供应商资格声明函

供应商资格声明函

采购人名称、常州市城投建设工程招标有限公司：

按照竞争性谈判文件要求的“申请人的资格要求”，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加采购活动，期限届满的，可以参加采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1.与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2.我单位直接控股的其他单位如下：

3.与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1.在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商法定代表人或代理人（签字或盖章）：

供应商名称（公章）：

日    期：     年    月    日

2.谈判响应函

谈判响应函

致： 采购人名称、常州市城投建设工程招标有限公司 ：

我单位收到贵单位“       号”竞争性谈判文件后，经仔细阅读和研究，我单位决定参加本项目的竞争性谈判活动。为此，我单位郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1.按竞争性谈判文件规定的各项要求，完成竞争性谈判文件规定的全部内容。

2.如果我单位的谈判响应文件被接受，愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任，同时严格履行竞争性谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3.我单位承诺该谈判响应文件在谈判开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。并同意按竞争性谈判文件中的规定，本谈判响应文件的有效期限为谈判开始后60天。

4.我单位愿意按竞争性谈判文件的规定交纳谈判保证金，遵守贵单位有关采购的各项规定。

5.我单位愿意提供竞争性谈判文件中要求所有资料，并保证完全真实准确，若有虚假和违背，我单位愿意承担由此而产生的一切后果。

6.我单位承诺：近3年内无行贿犯罪行为或被记录，法定代表人无行贿犯罪记录或自记录之日起超过5年；无因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的情形；未处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，或未处于投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内的状态。

7.我单位承诺：所派注册建造师不同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；注册建造师无在建工程；注册建造师无行贿犯罪行为记录或者有行贿犯罪行为记录但自记录之日起已超过5年。

8.我单位认为贵单位有权决定成交供应商，还认为贵单位有权接受或拒绝所有的供应商。

9.我单位愿意遵守竞争性谈判文件中所列的收费标准。

10.如果我单位成交，我单位愿意按竞争性谈判文件的规定支付成交服务费。

11.经我单位研究竞争性谈判文件后，愿以人民币               元（小写：            元）报价，按竞争性谈判文件要求承包本次采购范围内的全部工程。

12.我单位保证在收到建设单位发出的书面开工后 3 日内开工，并在    日（日历日）内竣工。

13.我单位保证本工程质量达到：                          。

14.我单位一旦成交，将实行项目经理负责制，保证并配备         （注册建造师）全面负责上述项目管理。

15.与本次谈判有关的正式通讯地址为：

地   址：

电   话：

传   真：

供应商法定代表人或代理人（签字或盖章）：

供应商名称（公章）：

日    期：     年    月    日.

3.法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:            性别:        年龄:        职务:

系               的法定代表人。为实施            （      号） 的工作，签署上述项目的谈判响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商：（公章）

法定代表人签字或盖章：

日期：    年    月    日

法定代表人身份证

（双面复印件）粘贴处

4.授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我 ___________(姓名)系_________________（供应商名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本供应商对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字或盖章后生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：                       日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章：           日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

供应商公章：

地址：                                       电话：

传真：                                       邮编：

开户行：

账号：

代理人身份证

（双面复印件）粘贴处

备注：

1、法定代表人参加谈判时，需携带本人身份证原件。

2、委托代理人参加谈判时，需携带授权委托书和本人身份证原件。

5.报价一览表

报价一览表

单位：人民币

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 谈判总价 |  |
| 质保期 |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：      年  月   日

6.全费用清单报价表

清单报价表

详见清单

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：      年  月   日

7.偏离表

偏 离 表

供应商应对竞争性谈判文件中规定的商务及技术部分给予充分的考虑。为了评审的需要，供应商应将这些条款的异议逐条提出或根据以下要求的格式提出偏离。

如无偏离，请在本页上写“无”，并附在谈判响应文件中 。

项目编号：

| 章节号 | 供应商的偏离 | 供应商偏离的理由 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：      年  月   日

本竞争性谈判文件的最终解释权归常州市城投建设工程招标有限公司所有。

（全文完）